ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку

Операционная платформа управления транспортной компанией

Версия: 3.0 | Дата: март 2026 | Статус: черновик

Профиль: транспортная компания с собственным автопарком

# Содержание

# 1. Общее описание системы

## 1.1. Назначение

Операционная платформа для транспортной компании с собственным автопарком. Полный цикл: от приёма заявки до подтверждения доставки. Предрейсовые осмотры (технический + медицинский), формирование путевых листов, контроль рейсов, управление автопарком и ремонтами, контроль РТО по тахографу, учёт пропусков и весовых ограничений, ЭПД, учёт штрафов, тарификация и счета, KPI. Каждая роль получает собственный дашборд.

## 1.2. Ключевые цели

- Заменить «1С + Excel + WhatsApp» единой платформой с дашбордами для каждой роли.

- Электронные журналы предрейсовых осмотров: техосмотр (механик) и медосмотр (медик) с чек-листами и ЭП.

- Автоматическое формирование путевого листа из данных рейса + техосмотра + медосмотра.

- Контроль рейсов в реальном времени: карта, статусы, отклонения.

- Контроль РТО водителей по данным тахографа (Приказ Минтранса №424).

- Управление ремонтами и ТО: заявки, статусы, затраты, история.

- KPI руководителя: выручка, себестоимость, маржа, утилизация, простои.

- ЭПД (ЭТрН, электронные путевые листы) — готовность к обязательному переходу с сентября 2026.

- Тарификация и выставление счетов/актов клиентам.

- Учёт пропусков (МКАД/ТТК/зоны), весовых ограничений, штрафов ГИБДД.

- Оффлайн для водителей. Выгрузка в 1С без жёсткой привязки.

- Уведомления клиентам о статусе доставки (SMS/push/email).

## 1.3. Границы системы

### 1.3.1. Что входит

- Приём и управление заявками

- Планирование и исполнение рейсов

- Предрейсовый техосмотр ТС (электронный журнал)

- Предрейсовый медосмотр водителей (электронный журнал)

- Формирование путевого листа

- Подтверждение доставки, возвраты, претензии

- Управление автопарком (ТО, ремонты, страховки, пропуска, тахографы)

- Управление водителями (допуски, РТО, медсправки)

- ЭПД: ЭТрН, электронный путевой лист, УПД, акты

- Тарификация и выставление счетов/актов

- Учёт штрафов ГИБДД

- Контроль весовых ограничений и пропусков

- Управленческий учёт, KPI, аналитика

- Оффлайн-режим

- Уведомления клиентам

### 1.3.2. Что НЕ входит

- Бухучёт, кадры, зарплата

- Складские операции

- Прямое управление бортовыми системами (через интеграцию)

- Контроль холодовой цепи (опциональный модуль в будущем)

## 1.4. Принципы

### 1.4.1. Дашборд для каждой роли

Каждый видит ровно то, что нужно ему. Интерфейсы простые и визуальные.

### 1.4.2. Событийная архитектура

Все действия — неизменяемые события. Отмена — новое событие.

### 1.4.3. Оффлайн как норма

Мобильные рабочие места работают без интернета. Синхронизация при связи.

### 1.4.4. Документы как код

При создании рейса — автогенерация плана документов: путевой лист, ТТН, ЭТрН, акты.

### 1.4.5. Готовность к ЭПД

С сентября 2026 переход на ЭПД обязателен. Система проектируется с поддержкой ЭПД.

### 1.4.6. Автономность от 1С

Полностью работает без 1С. Коннектор — опционально.

# 2. Роли и дашборды

## 2.1. Обзор ролей

Каждая роль — свой дашборд. Можно совмещать роли.

| Роль | Дашборд | Интерфейс |
| --- | --- | --- |
| Логист | Заявки, статусы, сроки, клиенты, документы | Веб |
| Диспетчер | Карта, назначение рейсов, свободные ТС, РТО, пропуска | Веб |
| Руководитель | KPI: выручка, маржа, утилизация, штрафы, рейтинг водителей | Веб |
| Вып. механик | Очередь ТС, чек-лист, допуск, сроки ТО/ОСАГО/пропусков | Веб/планшет |
| Вып. медик | Очередь водителей, АД/пульс, допуск, медсправки | Веб/планшет |
| Ремонтная сл. | Заявки на ремонт, затраты, история по ТС | Веб |
| Водитель | Задания, маршрут, навигация, доставка, остаток РТО | Мобильное |
| Бухгалтер | Тарифы, счета, акты, штрафы, сверки | Веб |
| Администратор | Справочники, права, шаблоны, чек-листы, тарифы | Веб |
| Клиент | Свои заявки, статус доставки, документы, уведомления | Веб-портал |

## 2.2. Дашборд логиста

- Канбан заявок: Новая → Подтверждена → Назначена → В пути → Доставлена / Проблема

- Фильтры по клиенту, дате, маршруту, грузу

- Индикаторы SLA

- Быстрое создание из шаблона (постоянные клиенты/маршруты)

- Реестр документов по заявке: ТТН, ЭТрН, акты, подтверждение

## 2.3. Дашборд диспетчера

- Карта: ТС с цветовой индикацией (зелёный/жёлтый/красный/серый)

- Панель назначения: заявки слева, свободные ТС справа, drag-and-drop

- Таймлайн занятости ТС

- Контроль РТО: остаток часов по каждому водителю (тахограф)

- Проверка пропусков при назначении через зоны ограничения

- Проверка веса: груз vs грузоподъёмность

- Быстрая замена ТС/водителя при недопуске

## 2.4. Дашборд руководителя — KPI

- Выручка за период, сравнение

- Себестоимость (топливо, ЗП, ТО, штрафы, Платон)

- Маржинальность по клиентам/маршрутам/ТС

- Утилизация парка: % в работе, простой, холостой пробег

- % доставок вовремя

- Дебиторская задолженность

- Затраты на ТО/ремонт: тренд

- Расход топлива: факт vs ГСМ-норма

- Штрафы: сумма, по ТС/водителям

- Рейтинг водителей

## 2.5. Дашборд механика

- Очередь ТС на осмотр

- Карточка ТС: история, неисправности, пробег, ТО

- Чек-лист: тормоза, шины, свет, жидкости, кузов, огнетушитель, аптечка, тахограф

- ОК / Неисправность (комментарий + фото)

- Допущен (ЭП) / Не допущен (причина → автозаявка на ремонт)

- Светофор сроков: техосмотр, ОСАГО, ТО, тахограф, пропуска

- Журнал осмотров: неизменяемый, 3+ лет

## 2.6. Дашборд медика

- Очередь водителей

- Карта здоровья, предыдущие осмотры

- Чек-лист: АД, пульс, температура, состояние, опьянение, жалобы

- Допущен (ЭП) / Не допущен → уведомление диспетчеру

- Контроль медсправок: уведомление за 30 дней

- Журнал: неизменяемый, доступ медик + руководитель

- Статистика недопусков

## 2.7. Дашборд ремонтной службы

- Канбан: Создана → Ждёт з/ч → В работе → Готово

- Описание, фото, приоритет, исполнитель

- Склад запчастей (упрощённый)

- Фиксация работ: вид, запчасти, стоимость, пробег

- История по ТС, плановое ТО

- Итоги затрат по ТС и периодам

## 2.8. Дашборд бухгалтера

- Реестр рейсов для выставления счёта

- Автоматический расчёт стоимости по договору (за км/тонну/час/маршрут)

- Формирование счетов и актов/УПД

- Реестр штрафов: привязка к ТС/водителю, статус оплаты

- Сверка с клиентами

- Экспорт для 1С

## 2.9. Вайрфреймы ключевых экранов

Для ускорения разработки рекомендуется подготовить вайрфреймы (low-fidelity мокапы) следующих 7 экранов до начала вёрстки. Вайрфреймы оформляются как отдельный артефакт (Figma / React-прототипы).

- Канбан-доска логиста (поток заявок по статусам)

- Карта диспетчера (ТС на карте + панель назначения + таймлайн)

- Чек-лист механика на планшете (осмотр ТС с фото и подписью)

- Карта медосмотра на планшете (показатели + подпись)

- Канбан ремонтной службы (заявки по статусам)

- KPI-панель руководителя (графики, метрики, светофоры)

- Экран водителя — мобильное приложение (задание, маршрут, подтверждение доставки)

# 3. Бизнес-процессы

## 3.0. Приоритеты требований (MoSCoW)

Каждый бизнес-процесс и функциональный блок имеет приоритет, определяющий очерёдность реализации.

| Приоритет | Что входит | Фаза |
| --- | --- | --- |
| MUST (без этого не запуск) | Приём заявок и назначение рейсов; Предрейсовый техосмотр ТС (журнал + чек-лист + ЭП); Предрейсовый медосмотр (журнал + чек-лист + ЭП); Формирование путевого листа; Исполнение рейса (карта, контроль); Подтверждение доставки; Мобильное приложение водителя с оффлайном; Дашборды: логист, диспетчер, механик, медик | 1 |
| SHOULD (нужно, но можно после MVP) | Дашборд ремонтной службы; Управление ТО и ремонтами; Документы как код (ТТН, акты); Интеграция ЭДО (1 оператор); Интеграция телематики; Портал клиента; Контроль пропусков; Уведомления клиентам; Топливные карты | 2 |
| SHOULD (важно для полного контура) | Дашборд руководителя (KPI); Дашборд бухгалтера (тарификация, счета); Контроль РТО по тахографу; Учёт штрафов ГИБДД; ГСМ-нормы; Возвраты и претензии; Коннектор 1С | 3 |
| COULD (усиливает продукт) | ЭПД (электронные путевые листы); Модуль холодовой цепи; Интеграция с Платоном; Оптимизация маршрутов; Рейтинг водителей (геймификация); Прогнозная аналитика; Мультифилиал; Мобильное приложение клиента | 4 |
| WON'T (не входит) | Бухучёт, кадры, зарплата; Складские операции; Прямое управление бортовыми системами | — |

## 3.1. Приём заявки

Дашборд: логист.

- Клиент создаёт заявку (или логист по звонку/email/из шаблона): груз (вес, объём, места), адреса, окна, требования к ТС.

- Система проверяет поля, присваивает номер, генерирует план документов.

- Проверка веса vs грузоподъёмность подходящих ТС.

- Логист подтверждает или уточняет.

- Передаётся диспетчеру.

- Шаблоны для постоянных клиентов — создание в 2 клика.

- Сквозной уникальный идентификатор.

## 3.2. Планирование и назначение рейса

Дашборд: диспетчер.

- Диспетчер формирует рейс: маршрут, точки, окна.

- Назначает ТС и водителя (только доступные).

- Автопроверки: грузоподъёмность, пропуска для маршрута, остаток РТО, совместимость заявок.

- Несколько заявок → один рейс.

- Статус «Назначен».

- Нельзя: просроченные документы, без допуска, без меддопуска, недостаток РТО.

- Нет пропуска — предупреждение (мягкая блокировка). Перевес — жёсткая блокировка.

## 3.3. Предрейсовый техосмотр ТС

Дашборд: механик.

- Очередь ТС на осмотр.

- Чек-лист (настраиваемый): тормоза, шины, свет, жидкости, кузов, огнетушитель, аптечка, тахограф.

- ОК / Неисправность (комментарий + фото).

- Проверка сроков документов (техосмотр, ОСАГО, тахограф, пропуска).

- Допущен (ЭП) / Не допущен (причина + автозаявка на ремонт).

- Запись в журнал (неизменяемый, 3+ лет). Данные → путевой лист.

## 3.4. Предрейсовый медосмотр

Дашборд: медик.

- Очередь водителей.

- Чек-лист: АД, пульс, температура, состояние, опьянение, жалобы.

- Допущен (ЭП) / Не допущен (комментарий → диспетчеру).

- Журнал (неизменяемый, 3+ лет, персональные данные). Данные → путевой лист.

- Контроль медсправок: автоуведомление за 30 дней.

## 3.5. Формирование путевого листа

Дашборд: диспетчер.

- После допусков (механик + медик) система формирует путевой лист автоматически.

- Содержит: организация, ТС (госномер, марка, одометр), водитель (ФИО, ВУ), штамп механика (допуск, подпись, время), штамп медика, маршрут, задание (номера заявок).

- Номер привязан к рейсу.

- По возвращении: одометр, расход топлива, время возврата.

- Подписывается ЭП, хранится как ЭПД.

- Не формируется без обоих допусков.

- Хранение 5+ лет. С сентября 2026 — формат ЭПД обязателен.

## 3.6. Погрузка и выпуск на линию

Дашборд: диспетчер + водитель.

- Проверка готовности: допуски + путевой лист.

- Водитель: сверка груза, фото, подписание ТТН/ЭТрН. Расхождения — акт.

- Рейс → «В пути». Клиенту: «Груз загружен».

## 3.7. Исполнение рейса

Дашборд: диспетчер.

- Телематика: геопозиция, скорость, топливо.

- Тахограф: время вождения/отдыха в реальном времени.

- Отклонения → уведомление.

- Лимит РТО → предупреждение водителю и диспетчеру.

- Точки выгрузки: прибытие, передача, подпись, фото.

- Клиенту: «В пути, ETA ...», «Доставлен».

## 3.8. Закрытие рейса

Дашборд: логист + диспетчер.

- Водитель завершает. Проверка комплектности.

- Одометр, остаток топлива → закрытие путевого листа.

- Рейс → «Завершён». Заявки → «Доставлена»/«Возвращена».

- Послерейсовый осмотр (опционально).

- Рейс доступен для тарификации.

## 3.9. Тарификация и счета

Дашборд: бухгалтер.

### Базовые типы тарифов

- За километр (ставка × расстояние по маршруту)

- За тонну (ставка × вес груза)

- За час (ставка × время от погрузки до выгрузки)

- Фиксированная ставка за маршрут

- Комбинированный (фикс + за км сверх порога)

### Модификаторы и доплаты

- Простой на погрузке/выгрузке: бесплатный лимит (например, 2 часа), далее — почасовая ставка.

- Дополнительная точка: фиксированная доплата за каждую доп. точку маршрута.

- Ночная доставка: коэффициент (например, ×1.5) за доставку в период 22:00–06:00.

- Срочная доставка: коэффициент за заявку с окном менее 4 часов.

- Возврат груза: оплата обратного рейса (настраиваемый % от прямого).

- Отмена заявки: штраф клиенту при отмене менее чем за N часов (настраивается по договору).

- Выходные/праздники: коэффициент.

### Правила расчёта

- НДС: 20% (общая система) или без НДС (УСН). Настраивается по организации.

- Минимальная стоимость рейса: настраивается по договору.

- Округление: до 1 ₽ / до 10 ₽ / до 100 ₽ (настраивается).

- Валюта: рубль (мультивалютность — фаза 4).

- Мультидоговор: у одного клиента может быть несколько договоров с разными тарифами.

### Формируемые документы

- Счёт на оплату (по закрытым рейсам за период).

- Акт выполненных работ (детализация по рейсам).

- УПД (для ЭДО).

- Реестр рейсов (приложение к акту).

## 3.10. Ремонты и ТО

Дашборд: ремонтная служба.

- Заявка: автоматически (недопуск), водителем, механиком, по графику.

- Создана → Ждёт з/ч → В работе → Готово.

- Фиксация: работы, запчасти, стоимость, пробег.

- ТС → «Доступно».

## 3.11. Автопарк и водители

- Учёт ТС с историей

- Сроки: техосмотр, ОСАГО, ТО, тахограф, пропуска

- Расход топлива: факт vs ГСМ-норма (сезон, загрузка, тип ТС)

- Пробег по телематике

- Автоуведомления, блокировка при просрочке

- Водители: допуски, РТО, медсправки, привязка к ТС, штрафы

## 3.12. Требования к мастер-данным и справочникам

Цель: обеспечить качество данных с первого дня, избежать «Excel-ада».

- Дубликаты: система предупреждает при создании контрагента с существующим ИНН или ТС с существующим госномером.

- Импорт: массовая загрузка из Excel/CSV при первоначальном наполнении.

- Архивирование: удалённые записи не удаляются физически, а переходят в статус «Архив».

| Справочник | Обязательные поля | Валидация |
| --- | --- | --- |
| Контрагент | Наименование, ИНН, КПП, юр. адрес, договор | ИНН: контрольная сумма. Поиск по базе ФНС (DaData). |
| ТС | Госномер, VIN, марка, тип кузова, грузоподъёмность, год | Госномер: формат А000АА00. VIN: 17 символов, контрольная цифра. |
| Водитель | ФИО, дата рождения, номер ВУ, категории, медсправка | ВУ: формат и срок. Согласие на обработку перс. данных. |
| Адрес | Строка, координаты, тип (погрузка/выгрузка) | Нормализация через ФИАС/DaData. Геокодирование. |
| Зона ограничения | Название, тип (МКАД/ТТК/город), полигон на карте | Полигон: GeoJSON. |
| Тип груза | Наименование, единица измерения, опасность | Классификатор (свободный или ЕТСНГ). |
| Чек-лист осмотра | Пункты, тип ответа (ОК/неисправность/число) | Минимум 5 пунктов. Версионирование (изменения — новая версия). |

## 3.13. Пропуска

Цель: не допустить выезд без пропуска.

- Справочник зон: МКАД, ТТК, городские

- По ТС: какие пропуска, сроки

- При планировании: проверка маршрута на зоны

- Предупреждение диспетчеру

- Контроль сроков, уведомления о продлении

## 3.14. Контроль РТО (тахограф)

Приказ Минтранса №424.

- Данные тахографа: вождение, перерывы, отдых

- Остаток допустимого времени для каждого водителя

- При назначении: хватит ли РТО на маршрут

- В рейсе: предупреждение при приближении к лимиту

- Правила: макс 4,5ч непрерывно, макс 9ч/сутки (10ч 2 раза/неделю), отдых 45ч/неделю

- Журнал нарушений РТО

## 3.15. Штрафы ГИБДД

- Загрузка (вручную / интеграция)

- Привязка к ТС (госномер) и водителю (по дате/времени)

- Новый → Подтверждён → Оплачен / Обжалован

- Аналитика по ТС, водителям, типам

- Удержание из ЗП (документ для бухгалтерии)

## 3.16. Управленческий учёт и KPI

Дашборд: руководитель.

- Себестоимость: топливо, ЗП, амортизация, дороги, Платон, штрафы

- ГСМ-нормы: факт vs норма, выявление перерасхода

- Маржинальность по клиенту/маршруту/ТС

- Задолженность

- Утилизация, % вовремя, простой, холостой пробег

- Рейтинг водителей

## 3.17. Уведомления клиентам

- Груз загружен

- В пути, ETA

- Прибыл на точку

- Доставлен

- Проблема/задержка

- Каналы: SMS, email, push

- Отслеживание на карте в портале

## 3.18. Оффлайн-режим и разрешение конфликтов

Цель: обеспечить работу водителя без интернета до 72 часов.

### Принцип работы

Мобильное устройство ведёт локальный журнал событий. Каждое событие получает локальный UUID и timestamp устройства. При появлении связи — все события передаются на сервер без потерь (append-only).

### Модель разрешения конфликтов

- События водителя всегда сохраняются (append-only, не перезаписываются).

- Конфликт возникает на уровне агрегатов: например, диспетчер переназначил рейс, пока водитель оффлайн уже отметил погрузку.

- Оба варианта сохраняются в журнале. НЕ используется last-write-wins.

- Конфликтные пары попадают в очередь ручного разбора диспетчера.

- Диспетчер видит оба варианта с таймлайном и принимает решение.

- Максимальное время оффлайн: 72 часа (настраивается). После 72 часов — принудительная блокировка до синхронизации.

### Типовые сценарии конфликтов

- Переназначение рейса во время оффлайна водителя → водитель продолжал старый рейс → диспетчер разбирает.

- Отмена заявки клиентом, пока водитель уже в пути без связи → при синхронизации диспетчер решает (возврат или доставка).

- Два водителя оффлайн отметили одну точку → дубль фиксируется, диспетчер удаляет лишнее.

- Механик изменил статус ТС (неисправно), пока водитель оффлайн выехал → при синхронизации: инцидент, уведомление руководителю.

## 3.19. Выгрузка в 1С

Пакеты событий (затраты, услуги, акты, путевые листы, штрафы). Коннектор. Работает без 1С.

# 4. Модель данных

## 4.1. Ключевые сущности

| Сущность | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| Заявка | Обязательство перед клиентом | Номер, клиент, груз (вес/объём), адреса, статус |
| Рейс | Физическое перемещение | Номер, маршрут, ТС, водитель, путевой лист, статус |
| Точка маршрута | Погрузка/выгрузка | Адрес, окно, тип, статус |
| Путевой лист | Юр. документ выпуска | Номер, рейс, ТС, водитель, штампы, одометр |
| Подтверждение доставки | Факт передачи | Заявка, точка, подписи, фото, время |
| ТС | Единица парка | Тип, госномер, грузоподъёмность, ТО, пропуска, тахограф |
| Водитель | Исполнитель | ФИО, допуски, права, медсправка, РТО, штрафы |
| Контрагент | Клиент | Название, ИНН, договоры, тарифы |
| Договор/Тариф | Условия оплаты | Тип тарифа, ставки, период |
| Счёт/Акт | Финансовый документ | Номер, контрагент, сумма, рейсы, статус оплаты |
| Акт осмотра ТС | Техосмотр | ТС, механик, чек-лист, решение, подпись |
| Акт медосмотра | Медосмотр | Водитель, медик, показатели, решение |
| Заявка на ремонт | Неисправность/ТО | ТС, тип, статус, запчасти, стоимость |
| Пропуск | Въезд в зону | ТС, зона, номер, срок |
| Штраф ГИБДД | Нарушение | ТС, водитель, дата, тип, сумма, статус |
| Запись тахографа | Данные РТО | Водитель, дата, вождение/отдых |
| Документ ЭПД | ЭТрН, путевой, акт | Тип, номер, дата, формат ЭПД, подписанты |
| Событие | Неизменяемая запись | Время, автор, тип, данные |

## 4.2. Жизненные циклы

### Заявка

Черновик → Подтверждена → Назначена → В пути → Доставлена / Возвращена / Отменена.

### Рейс

Планируется → Назначен → Проверка (механик+медик) → Путевой лист → Погрузка → В пути → Завершён → Рассчитан / Отменён.

### ТС

Доступно → Назначено → В рейсе → Доступно. Параллельно: На ТО, Неисправно, Заблокировано.

### Ремонт

Создана → Ждёт з/ч → В работе → Готово.

### Штраф

Новый → Подтверждён → Оплачен / Обжалован.

### Путевой лист

Сформирован → Открыт → Закрыт.

# 5. Архитектура

## 5.1. Компоненты

| Компонент | Назначение | Слой |
| --- | --- | --- |
| Веб-панель (7+ дашбордов) | Все роли кроме водителя | Браузер |
| Мобильное приложение | Водитель: рейсы, доставка, оффлайн | iOS/Android |
| Серверное ядро | Логика, журнал, правила, тарификация | Сервер |
| Модуль ЭПД | Формирование, подписание, отправка | Сервер |
| Модуль уведомлений | SMS, push, email | Сервер |
| Хранилище | БД, журнал, файлы | PostgreSQL+S3 |
| Шина событий | Асинхронная обработка | Очередь |
| Коннекторы | 1С, ЭДО, телематика, тахограф, штрафы | Адаптеры |
| Шлюз IoT | GPS, топливо, тахограф | IoT |

## 5.2. Интеграции

| Система | Направление | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1С | → | Документы, путевые листы, затраты |
| ЭДО (Диадок, СБИС, Контур) | ↔ | ЭТрН, УПД, акты, путевые листы |
| Телематика (ГЛОНАСС/GPS) | ← | Геопозиция, скорость, топливо |
| Тахограф | ← | РТО. Приоритет: REST API через Wialon/Автограф (фаза 2–3). Прямая интеграция Continental VDO Fleet — фаза 4. |
| Картография | ← | Маршруты, расстояния, зоны |
| Топливные карты | ← | Заправки |
| Сервисы штрафов | ← | Штрафы по госномеру |
| SMS/Push | → | Уведомления |
| Платон | ← | Начисления за проезд (>12т) |
| ЭЦП-провайдеры | ↔ | Подписание ЭПД |

## 5.3. Безопасность

- RBAC: роль → данные

- Медданные — 152-ФЗ

- Неизменяемый журнал

- Шифрование

- ЭПД — квалифицированная ЭП

- Бэкапы ежедневно, 90 дней

## 5.4. Стратегия интеграции с тахографами

Интеграция с тахографами — ключевая для контроля РТО. Реализуется поэтапно:

- Фаза 2–3 (приоритет): через REST API платформ мониторинга (Wialon, Автограф, Omnicomm). Эти платформы уже умеют читать данные тахографа и отдавать их по API. Минимальные затраты на интеграцию, покрытие большинства клиентов.

- Фаза 4 (расширение): прямая интеграция с облаком Continental VDO Fleet (API для европейских тахографов Continental/Siemens VDO).

- Фаза 4 (расширение): интеграция с платформой СКАТ для российских тахографов («Штрих-М», «АТОЛ»). API менее документирован, требует больше усилий.

- НЕ планируется: прямое чтение CAN-bus или парсинг файлов DTCO — это задача платформ мониторинга, а не TMS.

# 6. Технический стек

## 6.1. Сервер

| Слой | Технология | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Язык | TypeScript + Node.js (Fastify) | Единый стек, Claude Code |
| Валидация | Zod | Схемы-как-код |
| Авторизация | CASL / RBAC | Гибкие роли |
| Очередь | BullMQ (Redis) | Фоновые задачи |
| Журнал | Append-only PostgreSQL | Неизменяемый лог |
| Тарификация | Собственный модуль | Гибкие тарифы |
| ЭПД | XML/JSON + ЭЦП | Форматы ФНС |

## 6.2. Хранение

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| БД | PostgreSQL 16+ (JSONB, PostGIS) |
| Кэш | Redis |
| Файлы | S3 (MinIO / Яндекс) |

## 6.3. Веб

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Фреймворк | React + Next.js |
| UI | shadcn/ui + Tailwind |
| Карта | Leaflet / MapLibre |
| Графики | Recharts / Tremor |
| Таблицы | TanStack Table |
| Состояние | Zustand / TanStack Query |

## 6.4. Мобильное

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Фреймворк | React Native + Expo |
| Оффлайн | WatermelonDB |
| Камера/Подпись | expo-camera + signature-canvas |
| Фоновые | expo-background-fetch |

## 6.5. Инфра

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Контейнеры | Docker + Compose |
| Хостинг | Яндекс Cloud / VK Cloud (152-ФЗ) |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI |
| Мониторинг | Grafana + Prometheus + Loki |

# 7. Нефункциональные требования

## 7.1. Производительность

- Отклик веб: до 2с

- 200+ одновременных пользователей

- Синхронизация 24ч оффлайн: до 5 мин

## 7.2. Надёжность

- Доступность 99,5%

- Потеря данных исключена (журнал + репликация)

- Бэкапы ежедневно, 90 дней

- ЭПД и журналы осмотров: 3–5 лет

## 7.3. Масштабируемость

- Горизонтальное масштабирование

- Мультифилиал

- До 500 000 событий/сутки

## 7.4. Совместимость

- Веб: Chrome, Firefox, Safari, Edge

- Мобильное: Android 10+, iOS 15+

# 8. Тестирование и качество

## 8.1. Автоматические тесты

- Unit-тесты бизнес-логики: статусные машины заявок, рейсов, ТС; правила назначения (вес, пропуска, РТО); тарификация.

- Интеграционные тесты неизменяемости журнала: попытка UPDATE/DELETE на append-only таблицу должна завершаться ошибкой.

- Интеграционные тесты ЭПД: валидация сформированных XML/JSON против XSD-схем ФНС; проверка подписания ЭП.

- End-to-end тест полного цикла рейса: заявка → осмотры → путевой лист → погрузка → доставка → закрытие → тарификация → счёт.

- Тесты оффлайн-синхронизации: имитация 24/48/72 часов оффлайн, проверка корректности мерджа и обнаружения конфликтов.

- Тесты RBAC: проверка, что каждая роль видит только свои данные (медик не видит финансы, водитель не видит медданные).

## 8.2. Нагрузочное тестирование

- Целевая метрика: 500 000 событий/сутки при 200+ одновременных пользователях.

- Тест карты диспетчера: 200 ТС с обновлением геопозиции каждые 10 секунд.

- Тест синхронизации: 50 устройств одновременно синхронизируют данные после 24ч оффлайн.

- Инструменты: k6 или Artillery для API, Lighthouse для веб-панели.

## 8.3. Безопасность

- Pen-test перед запуском (обязательно для 152-ФЗ).

- Аудит работы с персональными данными (медосмотры, данные водителей).

- Проверка корректности работы с квалифицированной ЭП (ЭПД, путевые листы).

- Аудит хранения и доступа к журналам осмотров (3–5 лет, неизменяемость).

- OWASP Top 10 для веб-панели и API.

## 8.4. Приёмочное тестирование

- Пилот на 3–5 ТС с реальными рейсами в течение 2 недель перед запуском каждой фазы.

- Чек-лист приёмки по каждому дашборду с участием конечного пользователя (механик, медик, диспетчер).

- Тестирование на реальных устройствах: планшеты механика/медика, смартфоны водителей (Android, iOS).

# 9. Дорожная карта

## 9.1. Фаза 1 — Ядро (3–4 мес)

MVP для первых клиентов.

- Заявки, рейсы, назначение

- Предрейсовый техосмотр (журнал + чек-лист + ЭП)

- Предрейсовый медосмотр (журнал + чек-лист + ЭП)

- Формирование путевого листа

- Исполнение рейса: карта, контроль, доставка

- Мобильное приложение водителя с оффлайном

- Дашборды: логист, диспетчер, механик, медик

- Базовые справочники

## 9.2. Фаза 2 — Автопарк и документы (2–3 мес)

- Дашборд ремонтной службы

- Документы как код: путевые листы, ТТН, акты

- Интеграция ЭДО (1 оператор)

- Интеграция телематики (1–2 провайдера)

- Портал клиента

- Топливные карты

- Контроль пропусков

- Уведомления клиентам

## 9.3. Фаза 3 — Полный контур (2–3 мес)

- Дашборд руководителя — KPI

- Дашборд бухгалтера — тарификация, счета, акты

- Контроль РТО по тахографу

- Учёт штрафов ГИБДД

- ГСМ-нормы (факт vs норма)

- Возвраты, претензии

- Коннектор 1С

- Расширенные отчёты

## 9.4. Фаза 4 — Масштабирование

- ЭПД: электронные путевые листы (обязательно с 09.2026)

- Модуль холодовой цепи (опциональный)

- Интеграция с Платоном

- Оптимизация маршрутов

- Рейтинг водителей (геймификация)

- Прогнозная аналитика

- Мультифилиал

- Мобильное приложение клиента

# 10. Финансовая модель

## 10.1. Монетизация

Помесячная подписка за количество ТС.

## 10.2. Тарифы

| Параметр | Старт | Бизнес | Корпорат |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена за ТС/мес | 2 500 ₽ | 4 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| ТС | до 10 | до 50 | без лимита |
| Пользователей | до 15 | до 80 | без лимита |
| Предрейсовые осмотры | ✓ | ✓ | ✓ |
| Путевые листы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мобильное приложение | ✓ | ✓ | ✓ |
| Документы | базовый | полный | полный + шаблоны |
| Ремонты | базовый | расширенный | полный |
| Тарификация/счета | — | ✓ | ✓ |
| Контроль РТО | — | ✓ | ✓ |
| Пропуска/штрафы | — | ✓ | ✓ |
| Портал клиента | — | ✓ | ✓ |
| KPI | — | базовый | расширенный |
| ЭДО | — | 1 оператор | без лимита |
| Коннектор 1С | — | — | ✓ |
| ЭПД | — | — | ✓ |
| Поддержка | email | email+чат | 24/7 менеджер |
| Скидка за год | 10% | 15% | 20% |

## 10.3. Типовой чек

- 5 ТС, «Старт»: 12 500 ₽/мес = 135 000 ₽/год

- 25 ТС, «Бизнес»: 100 000 ₽/мес = 1 020 000 ₽/год

- 80 ТС, «Корпорат»: 520 000 ₽/мес = 4 992 000 ₽/год

## 10.4. Бюджет (12 мес)

| Категория | Сумма (₽) |
| --- | --- |
| Инфраструктура | 612 000 |
| Команда (с фазы 2) | 1 360 000 |
| Юридические | 167 000 |
| Маркетинг | 650 000 |
| Резерв 15% | 419 000 |
| ИТОГО | 3 208 000 |

## 10.5. Безубыточность

Расходы фаза 2: ~160 000 ₽/мес. Нужно 4–6 клиентов со средним чеком 35 000 ₽. Выход: месяц 7–9.

# 11. Глоссарий

## 11.1. Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное средство |
| ТО | Техническое обслуживание |
| РТО | Режим труда и отдыха водителя |
| ТТН | Товарно-транспортная накладная |
| ЭТрН | Электронная транспортная накладная |
| ЭПД | Электронные перевозочные документы (обязательны с 09.2026) |
| ЭДО | Электронный документооборот |
| ОСАГО | Обязательное страхование |
| Путевой лист | Документ выпуска ТС (техосмотр + медосмотр) |
| Предрейсовый осмотр | Проверка ТС (механик) и водителя (медик) |
| Дашборд | Визуальная панель для роли |
| TMS | Transport Management System |
| KPI | Ключевые показатели эффективности |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ЭП/ЭЦП | Электронная подпись |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| Платон | Система взимания платы за проезд (ТС >12т) |

# Приложение А. Матрица ролей и прав (RBAC)

## А.1. Общая матрица доступа

R = чтение, W = создание/редактирование, — = нет доступа. Для медданных действуют дополнительные ограничения (см. А.2).

| Данные | Логист | Диспетчер | Руководит. | Механик | Медик | Ремонт | Водитель | Бухгалтер | Клиент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявки | RW | R | R | — | — | — | R(свои) | R | RW(свои) |
| Рейсы | R | RW | R | R(свои) | — | — | R(свои) | R | R(свои) |
| ТС (карточка) | R | R | R | RW | — | RW | R(своё) | R | — |
| Водители (карточка) | R | R | R | — | R(допуски) | — | R(своя) | R | — |
| Акты техосмотра | — | R(факт) | R | RW | — | R | — | — | — |
| Акты медосмотра | — | R(факт*) | R(стат**) | — | RW | — | — | — | — |
| Путевые листы | R | RW | R | R(свои) | R(свои) | — | R(свои) | R | — |
| Ремонтные заявки | — | R | R | RW | — | RW | W(создание) | R | — |
| Пропуска | R | R | R | R | — | — | — | R | — |
| Штрафы | — | R | R | — | — | — | R(свои) | RW | — |
| Тарифы/договоры | R | — | R | — | — | — | — | RW | R(свои) |
| Счета/акты | R | — | R | — | — | — | — | RW | R(свои) |
| KPI/аналитика | — | — | R | — | — | — | — | R | — |
| Справочники | R | R | R | R | R | R | — | R | — |
| Настройки системы | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## А.2. Режим медицинских данных (152-ФЗ)

Медицинские данные (показатели АД, пульс, температура, жалобы, история осмотров) — персональные данные специальной категории.

- Полный доступ: только медик (RW на свои записи) и руководитель (R, только статистика).

- Диспетчер: видит ТОЛЬКО факт «Допущен / Не допущен» + время. НЕ видит показатели, причины недопуска, историю.

- Руководитель: видит агрегированную статистику (кол-во допусков/недопусков за период, причины — категории без персональных деталей). Доступ к конкретным записям — по запросу с логированием.

- Все остальные роли: нет доступа к медданным.

- Аудит доступа: каждое обращение к медданным логируется (кто, когда, к чьим данным, какое действие). Лог неизменяемый, хранение 3+ лет.

- Согласие на обработку: при регистрации водителя система фиксирует дату подписания согласия. Без согласия — медосмотр в системе невозможен.

- Основание обработки: ст. 213 ТК РФ (обязательные медосмотры), Приказ Минздрава №835н.

## А.3. Администратор

- Управляет ролями, пользователями, справочниками, шаблонами чек-листов.

- НЕ имеет доступа к медданным, финансовым показателям, KPI.

- Может назначать/отзывать роли, но не может сам себе добавить роль «Руководитель» или «Медик» (защита от эскалации привилегий).

# Приложение Б. Каталог событий (Event Types)

## Б.1. Принципы

- Каждое событие — неизменяемая запись в append-only журнале.

- Поля: id (UUID v7), timestamp (серверное), author_id, author_role, event_type, entity_type, entity_id, data (JSONB), version.

- Идемпотентность: повторная отправка события с тем же id игнорируется (для оффлайн-синхронизации).

- Версионирование: при конфликте (оффлайн) оба события сохраняются с пометкой conflict=true.

## Б.2. Заявки

| Событие | Автор | Данные | Триггер |
| --- | --- | --- | --- |
| order.created | Логист/Клиент | Груз, адреса, окна, требования | Создание заявки |
| order.confirmed | Логист | Номер, план документов | Подтверждение |
| order.assigned | Диспетчер | Рейс_id | Назначение на рейс |
| order.in_transit | Система | Рейс_id, время выезда | Рейс → В пути |
| order.delivered | Водитель | Точка, фото, подпись, время | Подтверждение доставки |
| order.returned | Водитель/Диспетчер | Причина, фото | Возврат груза |
| order.cancelled | Логист/Клиент | Причина, штраф (если есть) | Отмена |

## Б.3. Рейсы

| Событие | Автор | Данные | Триггер |
| --- | --- | --- | --- |
| trip.created | Диспетчер | Маршрут, точки, окна | Создание рейса |
| trip.assigned | Диспетчер | ТС_id, водитель_id | Назначение |
| trip.vehicle_cleared | Механик | Акт осмотра_id, решение, ЭП | Техосмотр пройден |
| trip.driver_cleared | Медик | Акт медосмотра_id, решение, ЭП | Медосмотр пройден |
| trip.waybill_issued | Система | Путевой лист_id, номер | Путевой лист сформирован |
| trip.loading_complete | Водитель | Фото, ТТН_id, расхождения | Погрузка завершена |
| trip.departed | Система/Водитель | Одометр, время | Выезд |
| trip.checkpoint_arrived | Система (GPS) | Точка_id, время факт | Прибытие на точку |
| trip.checkpoint_completed | Водитель | Подпись, фото, расхождения | Выгрузка на точке |
| trip.route_deviation | Система | Координаты, расстояние от маршрута | Отклонение |
| trip.schedule_delay | Система | Точка_id, минуты опоздания | Опоздание |
| trip.rto_warning | Система | Водитель_id, остаток минут | Лимит РТО |
| trip.completed | Водитель | Одометр, топливо | Завершение |
| trip.closed | Диспетчер/Логист | Проверка комплектности | Закрытие |
| trip.cancelled | Диспетчер | Причина | Отмена |

## Б.4. Осмотры и документы

| Событие | Автор | Данные |
| --- | --- | --- |
| inspection.tech_started | Механик | ТС_id, чек-лист_версия |
| inspection.tech_completed | Механик | Результаты, решение, ЭП, фото |
| inspection.med_started | Медик | Водитель_id, чек-лист_версия |
| inspection.med_completed | Медик | Показатели (шифрованные), решение, ЭП |
| document.created | Система | Тип, номер, рейс_id, статус=черновик |
| document.signed | Подписант | Документ_id, тип ЭП, сертификат |
| document.sent | Система | Документ_id, канал (ЭДО/портал) |
| document.accepted | Контрагент | Документ_id |
| document.rejected | Контрагент | Документ_id, причина |
| document.corrected | Автор | Документ_id, новая_версия_id |

## Б.5. Автопарк, ремонт, финансы

| Событие | Автор | Данные |
| --- | --- | --- |
| vehicle.status_changed | Механик/Система | ТС_id, новый статус, причина |
| vehicle.document_expiring | Система | ТС_id, тип документа, дата истечения |
| repair.created | Механик/Водитель/Система | ТС_id, описание, приоритет, фото |
| repair.status_changed | Ремонтная сл. | Заявка_id, новый статус |
| repair.completed | Ремонтная сл. | Работы, запчасти, стоимость, пробег |
| fine.registered | Бухгалтер/Система | ТС_id, водитель_id, тип, сумма |
| fine.paid | Бухгалтер | Штраф_id, дата оплаты |
| invoice.created | Бухгалтер/Система | Контрагент_id, рейсы, сумма, НДС |
| invoice.paid | Бухгалтер | Счёт_id, сумма, дата |
| telemetry.position | Система (GPS) | ТС_id, lat, lon, скорость, топливо |
| tachograph.data | Система | Водитель_id, вождение_мин, отдых_мин |

# Приложение В. Критерии приёмки MVP (фаза 1)

## В.1. Заявки и рейсы

- GIVEN логист авторизован WHEN создаёт заявку с обязательными полями THEN заявка получает статус «Черновик», уникальный номер, план документов.

- GIVEN заявка «Подтверждена» WHEN диспетчер назначает ТС и водителя THEN система проверяет: ТС исправно + документы в порядке + водитель с допуском + грузоподъёмность >= вес груза. При нарушении — блокировка с указанием причины.

- GIVEN ТС с просроченным ОСАГО WHEN диспетчер пытается назначить его THEN система блокирует назначение и показывает причину.

- GIVEN водитель без меддопуска на сегодня WHEN диспетчер пытается назначить его THEN система блокирует.

- GIVEN несколько заявок на один маршрут WHEN диспетчер объединяет их THEN создаётся один рейс с несколькими точками, суммарный вес проверяется.

## В.2. Предрейсовый техосмотр

- GIVEN ТС назначено на рейс WHEN механик открывает дашборд THEN ТС появляется в очереди на осмотр.

- GIVEN механик заполнил чек-лист, все пункты ОК WHEN нажимает «Допустить» THEN создаётся акт с ЭП механика, событие inspection.tech_completed, ТС получает допуск.

- GIVEN в чек-листе есть пункт «Неисправность» WHEN механик нажимает «Не допустить» THEN создаётся акт + автоматическая заявка на ремонт + уведомление диспетчеру.

- GIVEN акт осмотра создан WHEN кто-либо пытается изменить его THEN система отклоняет (append-only).

- GIVEN техосмотр ТС не пройден WHEN диспетчер пытается выпустить рейс THEN система блокирует с сообщением «Нет допуска механика».

## В.3. Предрейсовый медосмотр

- GIVEN водитель назначен на рейс WHEN медик открывает дашборд THEN водитель в очереди.

- GIVEN медик заполнил показатели, всё в норме WHEN нажимает «Допустить» THEN акт с ЭП, событие, допуск.

- GIVEN медик не допустил THEN уведомление диспетчеру (без деталей показателей), диспетчер видит только «Не допущен».

- GIVEN диспетчер авторизован WHEN запрашивает медданные водителя (АД, пульс) THEN система отказывает в доступе.

- GIVEN водитель без согласия на обработку перс. данных WHEN медик пытается создать осмотр THEN система блокирует с сообщением.

## В.4. Путевой лист

- GIVEN ТС допущено (механик) И водитель допущен (медик) WHEN система формирует путевой лист THEN документ содержит все обязательные реквизиты, штампы, номер.

- GIVEN нет допуска механика ИЛИ нет допуска медика WHEN система пытается сформировать путевой лист THEN формирование невозможно.

- GIVEN путевой лист сформирован THEN его номер уникален и принадлежит непрерывной нумерации.

## В.5. Исполнение рейса

- GIVEN рейс в статусе «В пути» WHEN GPS передаёт координаты THEN точка появляется на карте диспетчера в течение 30 секунд.

- GIVEN водитель прибыл на точку выгрузки WHEN подтверждает доставку (фото + подпись) THEN событие checkpoint_completed, заявка → «Доставлена», клиенту — уведомление.

- GIVEN водитель оффлайн 4 часа WHEN появляется связь THEN все события синхронизируются, порядок сохраняется по локальным timestamps.

- GIVEN рейс завершён, все точки пройдены WHEN водитель нажимает «Завершить» THEN рейс → «Завершён», путевой лист закрывается (одометр, время).

## В.6. Мобильное приложение

- GIVEN водитель авторизован WHEN открывает приложение THEN видит список назначенных рейсов на сегодня.

- GIVEN нет интернета WHEN водитель подтверждает доставку THEN данные сохраняются локально, синхронизируются при связи.

- GIVEN оффлайн > 72 часов THEN приложение показывает предупреждение и блокирует новые действия до синхронизации.

- GIVEN водитель WHEN пытается открыть чужой рейс THEN система отказывает в доступе.

## В.7. Дашборды

- GIVEN логист авторизован THEN видит канбан заявок с актуальными статусами, время отклика < 2с.

- GIVEN диспетчер авторизован THEN видит карту с ТС, обновление позиций < 30с.

- GIVEN механик авторизован THEN видит очередь ТС с историей и сроками.

- GIVEN медик авторизован THEN видит очередь водителей. НЕ видит финансы, ремонты, заявки.

- GIVEN пользователь с ролью «Водитель» WHEN заходит в веб-панель THEN доступны только его рейсы и документы.

## В.8. Неизменяемый журнал

- GIVEN любое действие в системе THEN в журнале появляется событие с UUID, timestamp, автором, данными.

- GIVEN событие записано WHEN кто-либо пытается UPDATE или DELETE THEN БД отклоняет операцию.

- GIVEN 100 000 событий в журнале WHEN запрос на чтение последних 1000 THEN ответ < 500мс.